

**Formato sprint backlog**

**MIGUEL ANGEL PEREZ.**

**Sprint 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Requerimiento/tareas** | **Estado** | **Responsable** | **Horas estimadas** |
| **P1** | ***Como cliente, quiero tener una experiencia de compra satisfactoria gracias al diseño y maquetación atractiva y fácil de navegar de la tienda en línea.*** | **En proceso** | **Desarrolladores, diseñadores** | **120** |
| **Tareas** | ***Investigación de usuarios*** |  | **Mario** | **10** |
|  | ***Diseño de la tienda en línea*** |  | **Juan** | **25** |
|  | ***Maquetación*** |  | **Elena** | **20** |
|  | ***Pruebas de usuario*** |  | **Sandra** | **25** |
|  | ***Implementación*** |  | **Pablo** | **30** |
|  | ***Monitoreo y mantenimiento*** |  | **Angel** | **10** |

**Sprint 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Requerimiento/tareas** | **Estado** | **Responsable** | **Horas estimadas** |
| **P2** | ***Como administrador, quiero poder actualizar y monitorear el inventario en tiempo real para poder notificar a los clientes si un producto está fuera de stock.*** | **Ni siquiera ha comenzado** | **Desarrolladores, diseñadores** | **160** |
| **Tareas** | ***Diseño de un sistema de seguimiento de inventario*** |  | **Mario**  **Sandra** | **20** |
|  | ***Integración con la tienda en línea*** |  | **Juan**  **Elena** | **15** |
|  | ***Configuración de notificaciones*** |  | **Pablo** | **10** |
|  | ***Pruebas*** |  | **Angel** | **10** |
| **P3** | ***Como cliente, quiero poder completar una compra de manera segura mediante diferentes métodos de pago, como tarjeta de crédito o débito, PayPal, o transferencia bancaria.*** | **Ni siquiera ha comenzado** |  |  |
| **Tareas** | ***Investigación de proveedores de pagos*** |  | **Pablo** | **10** |
|  | ***Integración con la tienda en línea*** |  | **Juan**  **Elena** | **10** |
|  | ***Configuración de la seguridad*** |  | **Mario**  **Sandra** | **10** |
|  | ***Pruebas*** |  | **Angel** | **10** |
| **P4** | ***Como cliente, quiero poder seleccionar diferentes opciones de envío, como el costo y el tiempo de entrega estimado, y recibir un seguimiento de mi orden de envío.*** | **Ni siquiera ha comenzado** |  |  |
| **Tareas** | ***Investigación de proveedores de envío*** |  | **Pablo** | **10** |
|  | ***Integración con la tienda en línea*** |  | **Juan**  **Elena** | **15** |
|  | ***Configuración de opciones de envío*** |  | **Mario**  **Sandra** | **10** |
|  | ***Seguimiento de la orden*** |  | **Angel** | **10** |
|  | ***Notificaciones*** |  | **Angel** | **10** |

**Sprint 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Requerimiento/tareas** | **Estado** | **Responsable** | **Horas estimadas** |
| **P5** | ***Como cliente, quiero poder buscar productos utilizando diferentes criterios, como precio, categoría, o palabras clave.*** | **Ni siquiera ha comenzado** | **Desarrolladores, diseñadores** | **160** |
| **Tareas** | ***Desarrollo de la función de búsqueda*** |  | **Angel** | **15** |
|  | ***Integración con el catálogo de productos*** |  | **Juan**  **Elena** | **25** |
|  | ***Mejora de la relevancia de los resultados*** |  | **Pablo** | **15** |
|  | ***Filtrado de resultados*** |  | **Mario**  **Sandra** | **15** |
| ***P6*** | ***Como cliente, quiero poder ver el contenido de mi carrito de compras en cualquier momento para poder verificar los productos y el precio total.*** | **Ni siquiera ha comenzado** |  |  |
| **Tareas** | ***Desarrollo de la funcionalidad del carrito de compras*** |  | **Pablo**  **Angel** | **25** |
|  | ***Integración con la base de datos*** |  | **Mario**  **Sandra** | **20** |
|  | ***Desarrollo de la vista del carrito de compras*** |  | **Juan**  **Elena** | **25** |
|  | ***Mejora de la usabilidad*** |  | **Angel** | **20** |

**Sprint 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Requerimiento/tareas** | **Estado** | **Responsable** | **Horas estimadas** |
| **P7** | ***Como cliente, quiero poder dejar reseñas y calificaciones de los productos que compré y ver las reseñas de otros antes de comprar.*** | **Ni siquiera ha comenzado** | **Desarrolladores, diseñadores** | **160** |
| **Tareas** | ***Desarrollo de la funcionalidad de reseñas*** |  | **Mario**  **Sandra** | **15** |
|  | ***Integración con la base de datos*** |  | **Mario**  **Sandra** | **20** |
|  | ***Desarrollo de la vista de reseñas*** |  | **Juan**  **Elena** | **15** |
|  | ***Validación de reseñas*** |  | **Pablo** | **10** |
|  | ***Mejora de la usabilidad*** |  | **Angel** | **10** |
| ***P8*** | ***Como cliente, quiero poder crear y administrar mi cuenta, ver mi historial de compra, y recibir notificaciones de ofertas y promociones.*** | **Ni siquiera ha comenzado** |  |  |
| **Tareas** | ***Desarrollo de la funcionalidad de cuentas de usuario*** |  | **Angel** | **20** |
|  | ***Integración con la base de datos*** |  | **Mario**  **Sandra** | **20** |
|  | ***Desarrollo de la vista de cuenta de usuario*** |  | **Juan**  **Elena** | **10** |
|  | ***Envío de notificaciones*** |  | **Pablo** | **10** |
|  | ***Mejora de la seguridad*** |  | **Mario**  **Sandra** | **10** |
| ***P9*** | ***Como cliente, quiero poder agregar productos al carrito de compras para poder comprarlos más tarde.*** | **Ni siquiera ha comenzado** |  |  |
| **Tarea** | ***Desarrollo de la funcionalidad*** |  | **Mario** | **20** |
|  | **Implementación de la capacidad de almacenar los productos agregados en el carrito de compras entre sesiones del usuario.** |  | **Juan** |  |
|  | **Integración de la opción de ver el contenido del carrito de compras en cualquier momento.** |  | **Elena** |  |
|  | **Implementación de la seguridad para proteger la información de los productos en el carrito de compras.** |  | **Sandra** |  |
|  | **Pruebas unitarias y de integración para asegurarse de que la funcionalidad funcione correctamente.** |  | **Pablo** |  |
|  | **Documentación del desarrollo y la funcionalidad implementada.** |  | **Angel** |  |

**Proyecto tienda online**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Requerimiento por parte del cliente** | **Desarrolladores horas trabajadas** | **Estado** | **Total** |
| **9** | **Mario /170 horas**  **Juan /160 horas**  **Elena /155 horas**  **Sandra /185 horas**  **Pablo /140 horas**  **Angel /160 horas** | ***Ya se inicio el proyecto*** | ***4 - Sprint***  ***75 días***  ***4 meses aproximadamente***  ***600 horas***  ***Con un mes (30 días) adicional para cualquier tipo de eventualidad imprevisto o para correcciones.*** |

**No olvide revisar:**

**[sprint planning en trello](https://trello.com/invite/b/6bp7WDck/ATTIb5a9228dae3d858b096e56cfabfbec4b157560F9/sprint-planning)**

**<https://github.com/lord-red-anubis/Actividad-integradora.-Sprint-el-coraz-n-de-SCRUM.git>**