**Formato Sprint: agencia de viajes a Italia online**

**Miguel angel perez.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Elemento de trabajo pendiente** | **Sprint** | **Tarea** | **Puntos de historia** | **Responsable** | **Estado** |
| Diseño | 1 | Construir la estructura del sitio con HTML | 2 | Desarrollador Miguel | Completado |
| Diseño | 1 | Estilizar la página web utilizando CSS | 3 | Desarrollador Miguel | En proceso de desarrollo |
| Diseño | 1 | Agregar funcionalidad de navegación entre páginas | 2 | Desarrollador Miguel | En proceso de desarrollo |
| Diseño | 1 | Implementar diseño responsive para adaptarse a diferentes dispositivos | 3 | Desarrollador Miguel | En proceso de desarrollo |
| Catalogo | 2 | Integrar una API de reservas para mostrar disponibilidad | 5 | Desarrollador Ivan | No se ha comenzado |
| Catalogo | 2 | Desarrollar un formulario de contacto para consultas | 2 | Desarrollador Ivan | No se ha comenzado |
| Catalogo | 2 | Optimizar la velocidad de carga de la página web | 3 | Desarrollador Ivan | No se ha comenzado |
| Pagos | 3 | Implementar un sistema de gestión de usuarios y autenticación | 4 | Desarrollador Luis | No se ha comenzado |
| Pagos | 3 | Crear una interfaz de administración para gestionar reservas | 5 | Desarrollador Luis | No se ha comenzado |
| Pagos | 3 | Realizar pruebas de seguridad para garantizar la protección de los datos | 3 | Desarrollador Luis | No se ha comenzado |
| Clientes | 4 | Configurar opciones de pago, como tarjeta de crédito y PayPal | 4 | Desarrollador Miguel y Luis | No se ha comenzado |
| Clientes | 4 | Implementar un sistema de confirmación de reservas y pagos | 3 | Desarrollador Miguel y Luis | No se ha comenzado |
| Clientes | 4 | Establecer un sistema de atención al cliente en línea | 4 | Desarrollador Miguel y Luis | No se ha comenzado |
| Estrategia de marketing y promoción | 5 | Realizar pruebas de rendimiento y optimizar el código | 3 | Desarrollador Iván y Miguel | No se ha comenzado |
| Estrategia de marketing y promoción | 5 | Implementar estrategias de SEO para mejorar la visibilidad en motores de búsqueda | 4 | Desarrollador Iván y Miguel | No se ha comenzado |
| Estrategia de marketing y promoción | 5 | Integrar botones de redes sociales para compartir contenido | 2 | Desarrollador Iván y Miguel | No se ha comenzado |

[**sprint planning en trello**](https://trello.com/invite/b/6bp7WDck/ATTIb5a9228dae3d858b096e56cfabfbec4b157560F9/sprint-planning)

[**https://github.com/lord-red-anubis/Actividad-integradora.-Sprint-el-coraz-n-de-SCRUM.git**](https://github.com/lord-red-anubis/Actividad-integradora.-Sprint-el-coraz-n-de-SCRUM.git)